第二部分　技术部分

第六章　项目采购需求

第一节 项目概述

一、服务清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网+稽核查应用项目运维服务 | 项 | 1 | 人民币陆拾壹万陆仟柒佰伍拾玖元整（616,759.00元） |

二、项目简介
海关总署“互联网+稽核查应用”项目，是由深圳海关承建的署级项目，该项目主要通过直接、实时抓取企业生产经营管理系统或仓储管理系统的原始数据，在实现海关监管数据、企业生产经营管理系统或仓储管理系统数据相互印证的基础上，建立智能监控分析模型，实施远程网上稽核查作业的管理模式。该项目于2020年完成项目立项和合同签订，2021年7月、2022年5月分别完成内、外网端上线，并于2022年6月完成合同验收。为确保总署“互联网+稽核查应用”能够持续正常运行，计划购买为期一年的运维服务。

第二节 商务需求

一、合同签订要求
中标方在收到中标通知书后，须在30个日历日内与采购单位签订合同。
二、工期和地点要求
（一）工期：本项目周期为自合同签订之日起一年。
（二）地点：由深圳海关指定的地点。
三、付款方式
（1）合同签订后，乙方提交下列单据之日起20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%合同款。

乙方提交单据：付款申请函（盖章原件）；相应金额发票（原件）；合同正文（复印件并加盖公章）；中标通知书（复印件）。

（2）2023年12月，乙方提交下列单据之日起20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价70%合同款。

乙方提交单据：付款申请函（盖章原件）；相应金额发票（原件）；合同正文（复印件并加盖公章）；合同总价5%的银行履约保函（原件），其中履约保函期限为合同有效期限结束之日止，若项目延误，保函期限按期顺延。

（3）在乙方无违约情形的前提下，银行履约保函在质保期满后20个工作日内退还。

（4）在甲方银行发生的费用由甲方承担，在乙方银行发生的费用由乙方承担。

（5）甲方因实行政府国库集中支付延误时间不包括在上述工作日。

（6）项目延期需由甲方认定并签署相关文档；若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但乙方不得以此擅自停工或停止执行服务计划。
四、验收要求
合同验收合格的条件必须至少满足以下要求：
（一）已提供了合同要求的全部资料；
（二）移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属深圳海关所有，包括文档资料、软件程序等。
（三）具体验收由深圳海关组织相关业务、技术专家进行评审。中标方需承诺协助为验收提供相关服务。
五、风险及质量管理要求
（一）投标人在中标后提供详细、夯实的集成实施方案以及项目计划等文档，所有项目文档要求以招标方的要求为准，并且需要通过招标方审核。
（二）中标方需按招标方要求，解决各类风险、问题。
（三）中标方需接受招标方驻场监管，为相应工作开展提供便利条件，协助完成相应审核、检查等。
（四）如因国家相关政策发生变化，应以最新的国家相关政策为准并进行执行，如因国家相关政策发生变化而导致本次项目的合同无法继续执行，采购人不承担任何责任，投标人自行承担由此带来的任何风险及后果。
六、人员管理要求
中标方应承诺保持项目团队核心成员的稳定性，未经采购人许可不得随便调整项目团队核心成员。中标方须按照采购人要求签署相关数据安全承诺书、网络安全承诺书、保密承诺书等，严格按照采购人要求遵守相关法律法规以及相关网络安全和数据安全管理制度、文件规定等。

第三节 技术需求

一、必要性与可行性

（一）必要性。

1.保障系统稳定。通过定期检查和维护，可避免系统故障，确保系统能够持续正常运行。

2.修复系统问题。需对系统使用中出现的功能缺陷及时进行修复，以确保系统能正常使用。

3.确保系统安全。需及时修复漏洞扫描和安全审计所发现安全漏洞，增强系统安全性。

4.确保数据正常采集。需监控企业数据对接过程中的采集、传输或入库流程，如发现异常需及时进行处置，以确保数据正常采集。

5.确保数据准确。需对企业数据问题进行分析、排查，协助企业修复数据问题，确保所采集的企业数据准确。

（二）可行性。

1.业务可行。运维对象、目标、活动明确，将运维服务工作进行采购，可明确约定运维需求，业务方面可行。

2.资源可行。对于运维服务工作所需提供的网络、系统环境及授权账号，可根据相关运维规定，开通网络，授权登录系统环境，以及授予运维账号，资源支持方面可行。

二、项目内容

（一）运维服务范围。

1.系统运维。

“互联网+稽核查应用”项目建设的系统运维，包括：企业采数客户端、企业对接智能化实施平台、外网端监控模块、稽核查应用模块。

2.对接企业数据运维。

“互联网+稽核查应用”项目对接的企业数据运维。

3.技术培训服务。

根据甲方安排面向全国试点海关集中开展不少于2次技术培训。培训通过线上方式或在深圳线下开展，每次培训时长不少于2小时。

（二）运维服务内容。

1.系统运维。

运维系统包括“互联网+稽核查应用”的4个模块：企业采数客户端、企业对接智能化实施平台、外网端监控模块、稽核查应用模块。

企业采数客户端：安装在企业的前置机或服务器上的工具，用于采集企业系统数据，包括采数标准表配置、采集日志及配置文件查询等功能。

企业对接智能化实施平台：用于企业对接流程的线上化申请、管理、脚本配置、测试及生产验收流程管理，包括对接申请、对接准备、对接实施、对接验收各流程功能。

外网端监控模块：用于企业数据采集的管理、监控系统，包括已对接企业管理、采集任务配置、采集信息查询、采集异常情况监控等功能。

稽核查应用模块：基于企业采集数据进行业务应用的系统，包括企业对接数据查询、海关数据查询、监控指标、稽核查作业等功能。

具体运维服务内容如下：

（1）持续改进

1）配置优化：在软件使用中，随着业务实际特性变化，需要对相关的业务功能配置进行优化等。

2）缺陷修复: 修复软件使用中出现的问题，功能缺陷等（不包含新功能实现）。

（2）问题解析

1）故障诊断：诊断软件故障并提供处理建议，保障软件正常使用。

2）应用指导：指导甲方进行软件设置、功能操作（不包含业务流程实现），提升软件应用能力。

3）数据处理：查找并修正数据错误，保障数据安全（仅限系统数据错误，不包含升级迁移、系统巡检、性能等专项服务内容）。

（3）质量管理

根据漏洞扫描和安全审计，及时修补系统中存在的安全漏洞（仅限于定制开发服务的软件漏洞）。

（4）版本管理与发布

1）版本管理：对漏洞及缺陷修复进行分支管理，规划版本。

2）版本发布：提交代码、测试报告、部署文档，协助海关技术部门进行部署。

3）生产验证：对修复的功能进行生产验证，确保发布结果。

（5）日常检查与定期巡检

1）巡检内容：操作系统的磁盘、内存、CPU、硬盘读写情况；服务器系统、应用系统日志；采集的企业数据归档备份情况；内外网数据传输情况。形成巡检报告。

2）巡检周期：每半个月例行检查一次，或重大节假日及重要事件节点前。

（6）运维汇报

每半个月进行整体运维情况的汇报，形成汇报机制，提交汇报材料。

2.企业对接运维。

（1）已对接企业巡检

1）企业数据入库巡检：工作日定时进入监控系统查看企业数据入库情况，记录数据入库异常情况并及时分析解决。

2）企业客户端巡检：工作日定时进入监控模块查看企业客户端的各指标状态，记录异常情况并上报处理问题。

3）网络巡检：实时监控网络运行状况。

4）分析采数客户端及日志，解决数据采集异常问题。

5）检查配置权限和定时采集任务。

（2）数据问题处理

1）当发现采集的企业数据有问题时，登记问题清单。如是海关端问题，则协助海关进行数据问题排查；如是企业端问题，反馈企业所属海关协调企业排查解决。

2）对企业数据入库后在系统层面展示出现的异常状况，登记问题清单并进行企业数据层面的排查及分析问题原因。

（3）运维汇报

每半个月进行整体运维情况的汇报，形成汇报机制，提交汇报材料。

3.技术培训。

根据甲方安排，面向全国试点海关开展不少于2次技术培训，培训内容包括企业ERP对接实施、系统部署、系统应用等技术操作和技术服务。乙方负责安排培训讲师，准备培训设备等，并提供详细的技术操作指导手册等培训课件。

（三）运维服务要求。

1.系统管理维护。

在系统出现问题时，乙方应根据当时的系统服务状态、系统日志、已有记录等对运维范围内系统进行修复，并向甲方提交书面评估报告。评估报告应包括如下内容：报告期内设备或系统正常运行时间、宕机或中断时间、报告期内所接到的事件报告、事件未解决的报告、服务响应时间报告等。

2.系统新版本和相关补丁升级机制。

乙方对系统软件的版本和补丁进行升级评估，并将评估结果及建议纳入评估报告中，在甲方认可的情况下进行版本及补丁升级，保证最终系统运行环境的安全稳定。

3.安全及技术保障。

乙方应建立安全管控和技术保障机制，在运维过程中严格遵守安全标准，确保最终数据的机密性和完整性。

4.变更实施。

如果基础环境及应用系统需变更，乙方按照甲方变更流程实施变更。

5.驻场服务。

乙方根据甲方要求提供驻场服务。服务期内，驻场时间不少于90人天。

（五）服务响应和问题解决。

| 事件等级 | 评估标准 | 工作日响应时间 | 补救方案提供时间 | 平均修复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 重大的系统故障：现有的系统停机，或对海关的业务运作有严重影响。 | 0.5小时 | 2小时 | 12小时 |
| P2 | 严重的系统故障：现有系统的工作性能严重下降，对海关的业务运作重要影响；系统功能和流程出现故障，对主要业务支撑不畅。 | 0.5小时 | 2小时 | 1个工作日 |
| P3 | 一般系统故障：系统的工作性能受损或部分功能bug，但海关大部分业务运作仍可正常工作。 | 0.5小时 | 12小时 | 2个工作日 |
| P4 | 对某些产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，对海关的业务运作几乎无影响，或无须马上必须解决的问题。 | 0.5小时 | 24小时 | 2个工作日 |

注：

1.如协议约定的服务响应标准高于此标准，以协议约定为准。

2.需要去甲方现场支持的事件，平均修复时间从服务人员到达甲方现场算起。

3.因不可抗力：由于地震、台风、火灾、战争、国家正常和法律变化以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本服务不能按标准要求履行。

三、数据安全保障

（一）签署保密协议。与运维公司及运维人员签署保密协议，明确运维人员对数据保密的责任和义务，确保数据的保密性和机密性。

（二）控制访问权限。采用身份验证和授权机制，限制运维人员对数据的访问权限。

（三）建立数据备份机制。运维过程中，建立数据备份及恢复机制，防止数据丢失或损坏。

（四）安全审计。建立安全审计机制，记录和监控数据访问和操作活动。