三、项目概况

（一）预算金额: 以实际发生为准，最高投标限价: 以实际发生为准

（二）项目概况:

根据《深圳市信息工程质量监督暂行管理办法》有关要求，为规范和加强招标人通信工程及科技信息化项目（以下简称项目）建设的科学规划和统一管理，提高管理水平和建设质量，有效开展对建设项目的效益评估，根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳市电子政务项目检测验收规范》等文件精神，拟聘请监理单位对招标人2023年8月-2024年8月年度通信工程与信息化项目开展监理工作。投标人需依据《国家重点建设项目管理办法》、《信息系统工程监理暂行规定<信部信[2002]570号>》、《深圳市信息工程建设管理办法》（深信委办通[2000]19号）、《深圳市信息工程质量监督暂行管理办法》等有关规定，应对通信工程及信息化项目建设的全过程开展质量监督管理工作。

项目内容：招标人对合同期内的零星通信工程及信息化建设项目由中标监理单位开展监理工作，并出具相关文书。

本项目采用派单制，中标单位接到派单后，根据派单函和建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限，以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境因素等，配置项目监理机构开展监理工作。项目监理机构需根据项目情况配置监理人员数量开展相应工作。

四、项目技术要求

本项目监理主要是对具体项目参与者的行为进行监控、督导和评价，并采取相应的管理措施，保证信息项目建设行为符合国家法律、法规和有关政策，制止建设行为的随意性、盲目性，促使建设进度、质量、造价按计划实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。监理内容主要包含如下方面：

（一）项目管理要求

1.总体要求

1.1监理工作应满足国家、行业相关监理规范的要求。

1.2本项目监理工作一律不外包。

1.3中标方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。中标方应对项目内容严格保密，并督促本项目参与人员共同遵守。中标方参加项目的有关人员均需同采购方签订保密协议。

1.4总监理工程师应具有一定的专业高度、深度和广度，能对本工程建设起到实际意义上的指导作用。

1.5所有参与本项目的监理人员应统一监理要求，避免出现不同监理人员对同一问题要求不同的情况。

1.6监理实施方案应充分考虑可能发生的变化，对可能影响工程进展的相关因素进行评估，把握及分析重点和难点问题，制定项目风险控制机制和应对方案，为设计和实施方案提出建设性建议。

1.7对因项目不确定性而引起的额外工作量，在不超过总工作量的5%的情况下，投标方应承诺不再收取额外费用。

1.8项目启动后，每周由中标方代表采购方牵头组织相关公司对系统建设情况进行小结，分析存在的问题，并督促及时解决。

1.9项目启动后，经采购方提出，由中标方协助采购方牵头组织专家评审会。

1.10中标方应承担项目实施过程中必要的各种图表制作等费用。

1.11中标方需编制和出版监理规划，附送完整的电子版监理规划。

1.12项目建设过程中所有提交给采购方的监理文件及相关的资料，包括为履行技术服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于采购方的财产，中标方在提交给招标方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。中标方未经采购方的书面同意，不得将上述资料用于与本监理项目之外的任何项目，不得保存所获得或接触到的任何内部数据资料。

1.13中标方需按照采购方要求安排人员协助采购方项目管理系统使用和维护。

1.14投标人应承诺因违反国家主管部门、委托方有关工程建设的法律、法规和管理办法，或因违反服务承诺条款等情况所应承担的经济与法律责任。

2.人员要求

2.1中标方必须以正式编制在册的监理技术人员参与工程监理，不得使用挂靠队伍，否则采购方有权终止合同，并追究中标方的违约责任。

2.2中标方参与实际工程监理的人员必须具有高度责任心，不允许无执业资格的监理人员参与工程监理，否则采购方有权终止合同，并追究中标方的违约责任。

2.3中标方参与实际工程监理的人员应与《投标文件》中的相关承诺保持一致，如因故

需调换的，需保证替换人员具有同等的资质条件；仪器、仪表、车辆及工具的配置应不低于《投标文件》的承诺。

2.4中标方应建立不少于3人的项目监理小组，基本配置应包括1名总监理工程师2名监理人员，负责整个项目的全程监理工作。

2.5中标方若须进行人员调整，应事先征得采购方同意，否则采购方有权终止合同并追究中标方的违约责任。

2.6总监理工程师：

配备总监理工程师1人，全面负责本项目的监理工作。项目总监应具备国家注册监理工程师（通信工程专业）执业资格。

2.7监理工程师

配备监理工程师1人，并对年度零星通信工程及信息化建设项目进行全过程的高质量监理服务。其中主要内容包括：

(1)协助完成项目需求调研工作；

(2)协助完成项目方案编写工作；

(3)做好项目合同双方实施前的准备及沟通工作；

(4)对项目建设全过程开展咨询及监理工作；对设计方案进行审核；对项目实施进行质量、进度、及安全的跟踪控制；对项目质量进行检测并提交质量报告；

(5)对项目需求变更时，能够结合项目合理地提出更改方案，并做好项目合同双方的沟通工作；

(6)做好整理项目相关文档整理工作，审查项目系统及竣工文件的齐全性、完整性，督促、检查工程竣工文档的移交；

(7)项目完成后须提供该项目监理总结。

(8)完成招标人交办其它相关工作。

3.保障要求

3.1中标方需根据采购方需求在相关场所开展工作。

3.2中标方应配备项目所需的足够数量的仪器、仪表、工具和电子地图。

3.3中标方应提供监理必需的工具和电脑、打印机、传真机、扫描仪、耗材等办公用品。

3.4中标方应解决监理人员的食宿问题。

3.5中标方人员工作时间须符合采购方要求。

3.6中标方须提供7*24小时热线电话服务。

4.时限要求

中标方必须在合同签订后5个工作日内，完成人员、仪器、仪表、车辆及工具的配备。

5.各阶段监理工作要求

5.1设计阶段监理

(1)促使工程计划、设计方案满足工程需求，符合相关的法律、法规和标准。

(2)完成项目相关工程勘察、选址、谈判、租赁等阶段的监理工作。

(3)组织设计文件的会审，编写《会审纪要》文稿报送采购方，内容包括设计更改、施工交底等。依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍；

(4)对设计方案进行审核。

5.2工程招投标阶段监理

(1)协助采购方确定用户需求；

(2)协助完成项目需求调研工作

(3)协助采购方编写工程招标文件；

(4)组织对招标文件进行评审；

(5)协助完成项目方案编写工作；

(6)对技术方案作进一步的优化，提出审核意见；

(7)协助采购方与中标单位谈判、编写、签订合同；

(8)做好项目合同双方实施前的准备及沟通工作。

5.3设备/材料采购监理

(1)审核承包单位的采购计划和采购清单；

(2)组织出厂验收；

(3)组织到货验收；

(4)组织设备/材料鉴定、移交等。

5.4工程实施阶段监理

(1)工程开工前的监理

1)审核施工单位的资质及资源配备情况；

2)审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行监督；

3)审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

4)审核工程实施人员：确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求其说明原因；

5)审核《项目实施计划》及《项目开发计划》的合法性、合理性、与设计方案的符合性。

(2)实施准备阶段的监理

1)审批开工申请，确定开工日期；

2)了解承包商设备订单的定购和运输情况；

3)解施工条件的准备情况；

4)了解承包商工程实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

5)编制工程各个子项目的监理细则；

6)审查承包商的开工报告，核实建设单位与承包商开工前所需的各种批准文件及手续，征得采购方同意后，发布开工通知。

(3)实施阶段的监理

1)审核工程建设各阶段文件；

2)协助采购方组织项目阶段评审；

3)工程材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

4)工程材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

5)促使工程中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规、标准；

6)对工程施工各个阶段的安装工艺进行现场检查及监督；

7)对项目质量进行检测并提交质量报告；

8)协调工程中设计单位、承包商及相关单位之间的关系，安排施工现场出现的与工程有关的工作，对工程设计、承包合同出现的纠纷和索赔事项提出处理建议或意见；

9)对项目需求变更时，能够结合项目合理地提出更改方案，并做好项目合同双方的沟通工作，提出监理意见；

10)审核项目各阶段进度计划；

11)督促、检查承包单位进度执行情况；

12)审查工程变更，提出监理意见；

13)审查承包方阶段工程款支付申请，提出监理意见；

14)制定现场工程监理工作制度，填写监理日记及大事记；

15)审查工程施工过程中各个安全规范措施，提出监理意见

16)定期召开监理例会，并每周按时向采购方提交监理周报，通报监理情况及工程的有关事宜；

17)定期组织施工单位召开工程例会和工程专项会议；

18)根据现场工程情况，征得采购方同意后，发布停工通知、复工通知；

19)组织隐蔽工程验收。

5.5试运行阶段的监理

(1)协助采购方确认工程进入试运行；

(2)监察系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

(3)对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次检测；

(4)进行试运行时间核算；

(5)协助采购方确认试运行通过。

5.6工程验收阶段监理

(1)工程验收阶段

1)对试运行期间出现的问题整改情况进行监督和复查；

2)监督检查承包方的用户培训工作，检查工程各类用户文档；

3)组织工程验收；

4)做好整理项目相关文档整理工作；

5)审查承包方提交的竣工文档及竣工文件的齐全性、完整性；

6)督促、检查工程竣工文档的移交；

7)协助采购方组织专家评审会；

8)签署工程验收报告；

9)项目完成后须提供该项目的监理总结。

10)审核工程结算；

11)审查承包方阶段工程款支付申请，提出监理意见；

12)向采购方提交监理工作总结；

13)将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购方；

14)系统验收完毕进入保修阶段的审核，签发移交证明文件。

(2)工程移交阶段

1)系统的设计方案、设计图纸的全部移交；

2)设备、软件、材料等的验收文档核实；

3)工程施工文档的移交；

4)工程竣工文档的移交；

5)工程项目的整体移交。

5.7质保期阶段的监理工作

(1)定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

(2)对采购方提出的工程质量缺陷进行检查和记录；

(3)对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

(4)检查承包方质保期履约情况，督促执行；

(5)审查承包方阶段工程款支付申请，提出监理意见。

6.质量要求

质量要求：合格。

（二）项目技术要求

监理方必须坚持以“质量第一，预防为主，科学、规范、诚信”作为监理原则，安排工作人员现场办公做好本项目质量和进度控制，协助采购人完成本项目任务提供管理和技术咨询。

1.质量控制

1.1工程质量的控制

(1)依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本项目设备采购及设备安装、应用软件开发的质量；

(2)采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；

(3)协助采购人进行设计方案的审核和确认；

(4)协助采购人审核系统软件选型方案；

(5)组织设备安装、应用软件开发质量的检验、测试和验收审核；

(6)	组织设备安装、应用软件开发工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

(7)协助组织完成工程质量检测，包括系统、防雷、环评、消防和软件等检测工作，并参与项目整体竣工验收和交接；

(8)跟踪项目在质保期内的试运行和运行状况，督促施工方做好售后服务。

1.2技术培训质量的控制

(1)审核确认承建单位的培训计划；

(2)监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见；

(3)审核确认承建单位的培训总结报告；

2.进度控制

2.1审核承建单位的设备采购进度计划，设备安装、应用软件开发进度计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

2.2对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

2.3发现工程未能按计划进行时，要求承建方调整或修改计划，督促承建单位尽快采取控制措施，以使实际进度符合合同的要求；当工程进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供招标方采取措施或做出决定。

2.4采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

3.投资控制

3.1通过对项目实施方案的把关，确保投资控制在计划范围内合理使用；

3.2当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

3.3审核工程竣工结算清单。

4.合同管理

4.1协助采购人与承建单位签订合同及有关附加条款；

4.2跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

4.3对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

4.4根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议；

5.信息管理

5.1及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

5.2建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

5.3督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

5.4转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单。

6.项目文件的管理

6.1监理方应负责以下文档的编写：

(1)项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；

(2)项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

(3)阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知；

6.2监理方应参与以下文档的管理：

(1)项目实施期间各类技术文件；

(2)合同执行过程中的各类往来文件及存档；

7.项目安全的管理

7.1负责监督项目建设过程中所涉及的敏感数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

7.2负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

8.知识产权的管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

9.组织协调

9.1监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

9.2建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

9.3确立项目安全监督的工作目标。

五、项目商务要求

（一）★服务期限

从合同签订之日起365日历天（或1年或12个月）。合同期满后可根据供应商履约情况，根据双方协商可延长合同期，最长不超过三年。

（二）★保修或售后服务要求

提供一年（从项目验收合格后计算）的质保期监理服务。

项目质保期间出现任何责任事故，监理单位应于事故发生4小时内到达事故现场了解事故情况并根据情况及时书面向采购人提出可行的应对措施。如遇水火灾、台风、地震等不可抗力因素，监理单位应于事故发生8小时内到达事故现场了解事故情况并根据情况及时书面向采购人提出可行的应对措施。

质保期内，监理单位需每月到现场走访用户，了解项目的运行情况，并提交质保阶段监理月报。

（三）★付款方式

1.固定费率（中标费率）：%。

本项目实行派单制，单次委派监理费用=任务单中项目投资预算×中标费率。单次委派监理费用低于1000元的，按1000元计算。

2.	支付条款：本项目每半年进行结算，以采购人下发的任务单为付款依据，每半年度首月5日前统计上一季度每单任务完成情况，经发包人确认后，批量支付上一季度监理服务费用，付款原则如下:

（1）单次派单生效且委托人签发开工令后支付单次派单监理费的50%；

（2）单次派单工程最终验收合格后，累计支付至单次派单监理费的100%。

（四）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：项目服务期满后，由采购人对中标人的工作质量进行评价，评价分为优、良、中、差四档。

2.违约金：中标人工作被评为中的，在项目尾款中扣减整个合同金额的 1%作为罚金，被评为差的，视为实质性违约，采购人有权无条件解除合同并追究中标人的相关损害赔偿责任。

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。