## 第二章 招标项目需求

### 一、对通用条款的补充内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **规 定** |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网下投标，按照招标文件的要求提交纸质文件正本1份，副本4份，电子文件1份（WORD和PDF格式电子文档各1份）电子文档要求U盘或刻录光盘，PDF格式有签字盖章，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交，所有应答文件应于递交截止时间之前送达招标文件规定的地址。 |
| 5 | 履约保证金 | \_\_\_\_\_万元或合同金额的\_\_\_\_\_%，缴纳方式： |
| 6 | 中标服务费 | 根据“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知(深财购[2018]27号)”的规定执行。招标代理服务收费以中标/成交通知书公布的中标金额为计算基准,按差额定率累进法计算,作为招标代理服务费。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

### 二、实质性条款

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 具体内容 |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 |  |
| …… |  |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币990,000.00元，最高投标限价: 人民币990,000.00元

（二）项目概况:

为做好我市党政机关网络安全突发事件应急处置工作，落实《国家网络安全事件应急预案》等文件要求，拟组织开展本年度应急演练工作，现需采购2021年深圳市党政机关网络安全事件应急演练服务。

### 四、项目技术要求

**（一）项目服务内容**

1.信息收集和安全风险隐患初步分析。

对演练目标的互联网信息整体网络、系统的结构和组成进行了解，收集和整理信息系统相关信息，包括信息系统包含的网络设备、安全设备、主机系统、应用系统等各个层面的信息。

2.组建网络安全测试队伍和网络安全应急处置专业技术队伍、搭建演练平台及环境。

组织网络安全测试队伍，按照国家网络安全法有关要求开展本次演练安全测试工作，做到依法、保密和规范。搭建应急演练平台，准备演练相关演练资源，演练期间提供平台安全管控审计，完成演练脚本和应急演练方案编制等。

3.演练目标全面安全检测测试。

对深圳市部分党政机关单位综合使用渗透扫描工具、人工分析开展安全技术检测，检查信息系统和敏感信息存在的风险隐患（例如在获得一定权限后，通过分析源代码、搜索文件、查询数据库等方式获取系统存在的敏感信息，如用户信息、财务信息、交易信息等)，初步查找问题并进行初期应急处置拍摄。

4.确定演练目标后开展技术测试。

组织开展对二次确定的演练目标系统开展渗透性测试，查找攻击路径，发现安全漏洞和隐患，获取目标系统的网络架构、资产配置、端口开放等情况，并做好记录和截图，并按照演练要求固定证据，提交攻击成果到演练平台，通过二次查找的问题补充或完善应急处置拍摄。

5.组建网络安全应急处置专业技术队伍。

组建网络安全应急处置专业技术队伍，对发布的预警、通报等提供相关技术支持；做好网络安全应急物资储备、相关软硬件的管理和维护；当发生突发事件时，根据指示协助开展应急处置、事件调查等工作。

6.协助提高全市党政机关网络安全防护水平。

协助开展全市党政机关信息资产梳理核对，定位电子政务外网网络安全防护重点难点风险点，根据上级部门相关实战演练要求，开展安全防护重点要点实地调研，编写相关调研报告。对我市党政机关网络安全负责人和技术骨干开展网络安全意识及实战攻防培训。

**（二）服务相关要求**

1.中标单位应通过视频拍摄等方式，全方位反映我市党政机关应急处置实施过程，应提供专业拍摄、搭建相关演练现场提供应急处置等多种服务。

2.中标单位应在演练期间常备一支专业摄影队伍随时待命，提供现场拍摄或远程督导服务。

3.中标单位应安排专人负责视频拍摄和文字记录，主要包括演练实际开始与结束时间、演练过程控制情况、各项演练活动中参演人员的表现、意外情况及其处置等内容。

4.中标单位应根据招标单位要求，演练结束后汇总、剪辑相关视频。

**（三）项目管理和服务要求**

1.中标单位应按照双方商定的进度计划完成各项工作内容（包括文件编制、演练实施、资产梳理等），并根据招标单位及评审专家提出的要求修改和完善各阶段工作及有关视频、文字材料。

2.中标单位应提供按时完成本服务项目所需的人力及其它资源保障，并根据项目进度要求配备相关工作人员。

### 五、项目商务要求

（一）服务期限：合同签订后90个工作日内完成应急演练各项工作。

（二）付款方式：付款采用分段划拨方式，第一次划拨40%，第二次划拨60%。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：以合同签订为准

2.违约金：以合同签订为准

（四）交付要求

本项目，中标单位需提交的主要成果包括应急演练方案、演练脚本、演练实施、演练总结、视频素材、演练照片等。中标单位需配合开展网络安全演练汇报总结工作，并对参演单位的网络安全问题进行整改检查；编制2021年深圳市网络安全应急演练报告，协助完善有关网络安全应急预案；协助开展全市党政机关信息资产梳理核对，编写有关调研报告、开展实战培训。

（五）违约责任

投标单位须严格按照相关法律法规做好招标文件的保密工作，不得向任何公司和个人泄露相关项目的招标资料及文件内容。如发生资料泄露事件，将依法追究相关责任。

（六）保密要求

投标单位须对本次演练各环节涉及的相关信息严格保密，如发生信息泄露事件，将依法追究相关责任。

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。