### 三、项目概况

（一）预算金额:人民币壹拾伍万壹仟肆佰肆拾元（151,440.00），最高投标限价: 人民币壹拾伍万壹仟肆佰肆拾元（151,440.00）

（二）项目概况:

项目名称：监管区教学楼周边环境绿化整治项目

建设地点：深圳监狱监管区内

工程规模：见采购清单，包括土壤改良、绿化种植、景观设计、垃圾清运等。

工期要求：计划开工日期至竣工日期，总工期10个工作日。

### 四、项目技术要求

（一）服务要求

1、本项目施工，需有相关证件，规范作业，现场施工垃圾需及时清运，不能乱倒垃圾，不能沿途泄露垃圾；施工期间需做安全范围警示；

2、响应报价包含所有人工费、运输设备费、材料费、垃圾倾倒费、税费等一切费用；

★3、服务队伍须具备专业工人、车辆、设备等条件，严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。施工作业人员无犯罪记录。

4、全程需文明施工，建立安全施工规章制度、防护措施和应急预案，遵守国家法律法规和采购人的规章制度。

5、施工方须采取必要措施确保施工安全，确保项目及其人员、设备和设施的安全，防止因施工造成的人身伤害和财产损失，并负责项目与项目工作人员的保险及人身安全。施工过程如出现安全事故，由施工方承担由此造成的财产损失或人身伤亡损失的赔偿责任；造成采购人或第三方损伤的，由施工方予以赔偿；如采购人已赔偿第三方的，由施工方赔偿采购人损失。

★6、施工方需在合同签订之日起10工作日内完成全部工作。因该项目位于监管区内，工作时间限定为每天8:30-12:00；14:00-17:00。

★7、苗木种植完毕完毕后经验收后需提供为期≥6月的绿化养护。养护内容包含每周至少1次的浇水、施肥、除虫、修剪等并保证成活。

★8、施工团队管理人员和养护期管理人员必须为本投标商在册工作人员。（需提供社保凭证）

（二）技术要求及标准

★1.质量要求：

（1）符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012），养护期成活率100%。

（2）苗木胸径、冠幅、土球大小等需达到指定标准；

（3）无病虫害，根系完整。

2.施工工艺：

（1）土壤改良、ph值、有机质含量达标；

（2）种植深度、支撑固定符合规范；

★（3）垃圾清运到指定填埋场。

3.验收标准：

成活率100%，景观效果符合设计要求。

（三）违约责任

逾期竣工每日扣合同价0.1%，最高10%；

违反售后服务承诺，每次扣10%，扣完为止。

成活率100%。不达标限期补植并延后保养期。

（四）附件清单

采购清单（含苗木规格、数量）

监管区教学楼周边环境绿化整治项目预算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理原有草地 | m² | 500 | 13 | 6500 | 人工、机械工具 |
| 2 | 回填营养土 | m3 | 30 | 380 | 11400 | 人工、种植植物专用土 |
| 3 | 铺设草皮 | m² | 211 | 30 | 6330 | 人工铺设,台湾草 |
| 4 | 栽培基质肥 | 包/10kg | 100 | 45 | 4500 | 种植植物专用肥 |
| 5 | 红车木 | 株 | 22 | 80 | 1760 | 全冠苗，基质疏松透气，株高≥50cm，冠幅≥50cm,土球直径≥20cm，无虫病害。提供《植物检疫证书》。 |
| 6 | 同安红（三角梅） | 株 | 1000 | 30 | 30000 | 盆苗，基质疏松透气，株高50cm，冠幅30cm,土球直径≥20cm，无蚜虫、白粉病。提供《植物检疫证书》。 |
| 7 | 漳红樱（三角梅） | 株 | 1000 | 30 | 30000 | 盆苗，基质疏松透气，株高50cm，冠幅30cm,土球直径≥20cm，无蚜虫、白粉病。提供《植物检疫证书》。 |
| 8 | 金心双色（三角梅） | 株 | 500 | 30 | 15000 | 盆苗，基质疏松透气，株高50cm，冠幅30cm,土球直径≥20cm，无蚜虫、白粉病。提供《植物检疫证书》。 |
| 9 | 绿红樱（三角梅） | 株 | 500 | 30 | 15000 | 盆苗，基质疏松透气，株高50cm，冠幅30cm,土球直径≥20cm，无蚜虫、白粉病。提供《植物检疫证书》。 |
| 10 | 云南紫(三角梅） | 株 | 500 | 30 | 15000 | 盆苗，基质疏松透气，株高50cm，冠幅30cm,土球直径≥20cm，无蚜虫、白粉病。提供《植物检疫证书》。 |
| 11 | 材料及垃圾清运费 | 项 | 1 | 1950 | 1950 | 材料运输费 |
| 12 | 绿化设计、施工 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 13 | 管理养护 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | 养护周期大于6个月 |
| 14 | 小计 |  |  |  | 151440 |  |
| 备注：1、此报价含以上项目的工程费用及税费；2、因未预料的特殊情况造成工程项目有增减，则以实际工程量结算费用。 |  |  |  |  |  |  |

### 五、项目商务要求

（一）招标内容（见采购清单）

（1）绿化美化设计；

（2）苗木采购、运输及种植；

（3）土壤改良、地形整理；

（4）垃圾清运；

★（5）养护管理（养护期≥6月，成活率100%）

1.承包方式：

包工包料总承包，不得转包、违法分包或联合承包

（二）合同主要条款

价款支付：

首期款：工程竣工经验收合格后支付60%。

尾款：保养期结束经验收合格后支付40%。

★（三）其他材料

农民工工资支付保障方案

（四）现场勘察

因项目施工现场在监管区，供应商不可自行前往项目所在地进行现场勘查。现场勘查须提前48小时申请（提供身份证及工作证复印件），并于月日下午14:30在监狱集中统一前往。若响应供应商不参与现场勘察及答疑，视为一对项目相关情况充分了解，成交后因无法充分响应等原因自愿放弃成交资格而造成的后果由供应商自负。

现场勘查时间：招标文件发布之日起第6天下午（周末顺延）；

勘查地址：深圳市坪山区金田路200号深圳监狱；

联系人：郭光

联系电话：18138810312

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。