## 招标项目需求

### 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网下投标，按照招标文件的要求提交纸质文件正本1份，副本4份，电子文件1份（WORD和PDF格式电子文档各1份）电子文档要求U盘，PDF格式有签字盖章，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交，所有应答文件应于递交截止时间之前送达招标文件规定的地址。 |
| 5 | 履约保证金 | \ |
| 6 | 中标服务费 | 根据“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知（深财购[2018]27号）”的规定执行。招标代理服务收费以中标/成交通知书公布的中标金额为计算基准，按差额定率累进法计算，作为招标代理服务费。低于人民币陆仟元的，按陆仟元计取。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

### 二、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 三、项目概况

（一）预算金额： 人民币肆拾万元整（400,000.00），最高投标限价：人民币肆拾万元整（400,000.00）

### 四、项目技术要求

### （一）项目目标

### （1）推进万兆通信网络规模部署，探路多元场景应用

### 推进万兆通信网络的规模化部署，实现超总片区先行先试，确保基础设施建设的全面铺开，为后续的多元场景应用奠定坚实的基础。

### 构建超高速、大容量的通信基础设施，满足超总片区海量数据通信需求；提升本片区网络覆盖范围和可靠性；构建高速、低时延的网络连接，万兆通信网络，支持云计算、大数据、人工智能等先进技术的应用和发展，提升生产效率和创新能力。

### （2）以智慧化、高品质、适度超前为目标，依托片区智慧城区建设，建立空地一体无人物流技术体系，实现超总片区智慧无人配送系统化建设。

### 实现片区高效、快速智慧配送及管理服务；提升片区交通运输效率及安全可靠性；推动绿色、节能配送方式发展。

### （二）研究方法及创新点

### （1）研判技术发展趋势，协同规划建设

### 从万兆通信及无人物流技术发展出发，结合片区需求，开展规划布局，并按实际建设条件，推动万兆通信和无人配送基础设施纳入主体工程建设。

### （2）合理预测，预留弹性空间

### 考虑本片区发展增量，划定万兆通信网与无人配送网覆盖定量需求，预测需求规模，推导设施规模与布局，预留弹性空间。

### （三）工作内容

### 工作内容包括《万兆无线通信网专项规划》及《“空地一体化”无人物流专项规划》。

### 1、《万兆无线通信网专项规划》

### （1）开展万兆无线通信网相关技术发展分析。

### （2）分析5G-A、WiFi7网络基础设施布设的新要求，布局室外宏基站、室内楼宇“双万兆”网络设施、公众WIFI网络设施以及算力基础设施。

### （3）明确万兆无线通信网基础设施布局规模、建设模式及共建共享方式。

### （4）明确万兆无线通信网基础设施新增（或改扩建）计划，提出落实到地块、楼宇的管控要求，提出建设导则。

### 2、《“空地一体化”无人物流专项规划》

### （1）开展智慧化无人物流技术发展分析。

### （2）针对各种类型物流配送需求，构建地上、地面和地下相结合的“空地一体化”无人配送体系。

### （3）开展智慧化无人物流基础设施布局规划，提出与公共基础设施共享复用建设要求。

### （4）明确智慧化无人物流基础设施新增（或改扩建）计划，提出落实到地块、楼宇的管控要求，提出建设导则。

### 五、项目商务要求

### （一）服务期限

### 自合同签订之日起至2024年12月31日。。

### （二）质量考核验收标准及违约金

### 1.质量考核验收标准：中标单位应提供《深超总万兆无线通信网和空地一体无人物流专项规划》编制成果。

### （三）进度安排

本项目工作周期预计为6个月，分三个阶段展开，具体进度安排下表所示。

| 阶段 | 时间安排 | 工作阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 签订合同起1个月内 | 前期 | 包括工作大纲拟定、基础资料收集等工作。 |
| 二 | 签订合同起3个月内 | 中期 | 包括部门及企业调研、现场踏勘、阶段成果编制，并完成中期成果汇报等工作。 |
| 三 | 签订合同起6个月内 | 终期 | 包括部门意见收集处理、开展专家评审、完善最终成果、部门验收等工作。 |

### （四）付款方式

### 项目采用分三期付款方式:

### 首期支付50%，在合同签订后，中标方开具金额同等的发票给到采购人的10个工作日内进行支付。

### 中期支付 30%，中标人提交《深超总万兆无线通信网和空地一体无人物流专项规划》中期成果，经审核后，中标方开具金额同等的发票给到采购人的10个工作日内进行支付。

### 末期支付 20%，中标人提交《深超总万兆无线通信网和空地一体无人物流专项规划》终期成果，由采购人对中标人开展的所有工作进行履约评价，经专家评审通过后，中标方开具金额同等的发票给到采购人的10个工作日内进行支付。

### （五）项目人员安排要求

### 项目负责人和团队成员需具有信息通信或物流规划领域相关项目研究经验。

### （六）验收要求

### 1.课题组需按合同约定进度要求，完成相应工作成果;完成全部成果后，提交市住房和建设局主管处室，并同时提交电子版。

### 2.市住房和建设局主管处室组织对课题成果进行审核;课题组应结合审核意见对项目成果进行修改完善。

### （七）售后服务要求

### 自项目服务期限截止之日起1年内，课题组须与主管部门保持全面沟通，随时跟进与项目相关的工作，并就项目成果实际使用过程中出现的问题提供咨询、分析和解决方案。

### （八）项目其他要求

### 凡有下列情形之一者,须由项目负责人提出书面请示,报市住房和建设局主管处室审批书面同意后方可变更。对未经批准擅自变更的课题，将不予结题:

### (1)变更项目负责人;

### (2)改变项目名称;

### (3)改变成果形式;

### (4)项目完成时间延期两个月以上或延期两次以上;

### (5)因故终止或撤销课题。

### (九)其他需要说明的内容

### 研究项目的知识产权为市住房和建设局所有,研究成果未经市住房和建设局同意，不得公开发表。

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。