（二）项目概况:

本项目要求提供一条专线链路，从深圳市福田区景田路天平大厦深圳市司法局到深圳市坪山区深圳监狱，点对点链路，租用期限一年。

四、项目技术要求

（一）项目功能需求

本项目要求提供一条专线链路，从深圳市福田区景田路天平大厦深圳市司法局到深圳市坪山区深圳监狱，点对点链路，租用期限一年。

备注：机房详细地址如下：

A端：深圳坪山新区田头社区深圳监狱机关办公楼中心机房

Z端：深圳福田区天平大厦十八楼深圳市司法局中心机房

（二）项目技术要求

1、技术参数需求

（1）▲技术要求：链路采用OTN（需兼容MSTP）组网方式。

（2）▲带宽要求：链路带宽不低于500M，带宽必须是独享带宽。

（3）▲质量要求：ping 1518字节的数据包1000次，丢包率应小于或等于0.2%。

2、实施要求

（1）▲实施时间：要求于中标通知书发出之日起，中标方必须保证在15个工作日内完成接入点线路的安装、调试，开通日期按照招标方要求，租期自开通之日起计算。

（2）实施地点：广东省深圳市坪山新区田头社区机关办公楼中心机房与深圳市司法局中心机房。

（3）投标人负责专线业务的全程连接、调通，并进行测试；

（4）投标人应做好入网后的测试工作，并提交专线测试数据报告，由甲方签字确认；

3、报价方式

本项目所有产生的全部费用，包括终端接入设备、设备编程、运输费、各种税费、培训费、保修费等费用。

（三）项目服务需求

（1）投标人需提供统一的报障处理平台，同时设有大客户服务中心，负责收集、跟踪、处理、反馈甲方反映的各种问题，向客户提供周到的服务；

（2）投标人需设立7×24小时一站式客户服务电话专线，受理甲方的故障报告与投诉；

（3）投标人需提供专业的技术分析人员，对所提供专线链路运行状态进行7×24小时主动监控和故障主动通知服务，出现故障或中断在20分钟内通知甲方，并及时反馈故障处理进度，指导并帮助甲方进行故障处理及提升网络服务质量；

（4）投标人拥有稳定的技术支持队伍，定期进行线路巡检，及时发现隐患，做好预防措施，减少线路故障；

（5）投标人承诺的障碍修复时限如下：专线链路从投标人接到甲方报障开始，15分钟内回复故障响应，4小时内保证故障修复；修复时限指从投标人接到甲方申诉开始至网络恢复正常的时间；

（6）投标人应针对本项目提供完善的线路维护方案，提出严密的应急响应方案，在征得甲方认可后严格执行；

（7）投标人应于故障处理完成后的48小时内向甲方提供故障报告，报告内容包括但不限于对于此次故障的具体情况说明，故障原因，中断时间等。

五、项目商务要求

（一）服务期限

自合同签订之日起一年,服务期满后视履约情况决定是否续签,合同一年一签,最多续签两次。

（二）付款方式

1、本项目中甲乙双方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、投标人与招标人完成项目验收后20个工作日内，招标人收到投标人提交的发票后，一次性支付合同的全部金额。

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。