### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币玖拾壹万捌仟元（918,000.00），最高投标限价: 人民币玖拾壹万捌仟元（918,000.00）。

（二）项目概况:

《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》将城市生物多样性保护列为主要行动目标，要求大幅提高城市和人口密集地区绿地的面积、质量和连通性。中办、国办《关于建设美丽中国先行区的实施意见》和《关于进一步加强生物多样性保护的意见》要求探索城市生物多样性保护路径，推动生态场景示范应用。《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030年）》将城市生物多样性列入优先行动，提出探索社区、园区、学校等生物多样性友好城市单元建设，引导建立生物多样性体验地。《关于进一步加强生态文化建设的指导意见》要求围绕生物多样性保护与可持续利用等主题，推出一批生态文化特色旅游精品线路。2025年深圳第1号林长令也要求纵深推进山海连城绿美深圳建设，聚焦各类公园、街道、校园等增绿提质，建成一批绿美生态建设示范点、示范带。为落实国家重大战略和深圳市工作部署，我局拟开展深圳城市生物多样性体验地示范试点建设服务项目（2025年度），形成一批高质量的生物多样性体验地，引导生态修复项目提升修复成效，增进公众的生物多样性体验，助力建设生物多样性友好城市，展示深圳作为全球首批“生物多样性魅力城市”的建设成果。

### 四、项目技术要求

（一）★服务内容

1. 城市生物多样性体验地示范试点选址调研

开展城市生物多样性体验地示范试点的选址调研，包括但不限于城市公园绿地、学校、湿地等类型，提出不少于10处候选点位，结合候选点位前期资料，调查比选各候选点的位置、面积、土地利用、基础生态状况、基础设施与管理运维情况等，综合评估候选点位建设潜力，推荐至少4个示范试点建设潜力较高的区域。

2. 城市生物多样性体验地示范试点现状调查和建设目标确定

针对市生态环境局确定的至少4个示范试点开展生物多样性现状调查，并结合试点前期生物多样性数据，基本掌握其物种组成、生境条件，识别生物多样性特色和存在问题，科学确立各示范试点的建设目标与提升方向。

3. 城市生物多样性体验地示范试点实施方案编制

结合各试点特征，因地制宜分别编制至少4个城市生物多样性体验地示范试点实施方案，明确各试点物理环境改造、植物群落优化、动物食源水源和庇护所构建、生物多样性保育设施配置、互动体验设施设置与课程开发等的具体实施方案。

4. 城市生物多样性体验地示范试点建设

根据市生态环境局确定的示范试点实施方案，推进至少2个示范试点的落地建设，通过开展生物多样性体验地系统性建设，打造具有代表性的深圳市城市生物多样性体验地示范样板。

5. 城市生物多样性体验地建设成果转化与共享

基于示范试点建设成果，编制城市生物多样性体验地示范建设指导手册，为深圳市各区开展相关建设提供技术指导与参考。

6. 城市生物多样性体验地建设技术支撑

协助组织开展生物多样性体验地建设培训，协助收集整理各区生物多样性体验地建设相关材料，调研并技术指导各区体验地建设实施方案及点位现场建设情况。

（二）服务方式

服务期限内完成服务内容、提交项目成果。

（三）★提交成果

1.	城市生物多样性体验地示范试点候选点位基本信息台账

2.	城市生物多样性体验地示范试点实施方案（至少4个）

3.	城市生物多样性体验地示范试点建设报告（至少2个）

4.	城市生物多样性体验地示范建设指导手册

5.	城市生物多样性体验地建设技术支撑材料汇编

（四）人员要求

为保证项目的顺利进行，中标方需组织一支具有生物多样性保护相关专业背景的项目技术团队，项目负责人需要具有丰富的生物多样性保护经验，团队成员能熟练开展生物多样性调查和保护提升工作。项目技术团队分工明确，责任到人，严格按照各项规章制度、技术流程开展相关工作。

（五）项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等要求

自备（自有或租赁均可）数据传输、储存、应用等工作配套的设备及外出工作保障所需车辆以保证项目顺利实施。

（六）验收要求

主要项目成果及各项服务需通过专家评审，并获得采购人认可。

### 五、项目商务要求

（一）支付要求

1、	签订合同后，采购人在收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的 70 %。

2、	通过采购人验收且采购人在收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的  30 %。

3、	每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

（二）★合同服务期限

1、项目服务期限：本项目服务期自合同签订之日起2026年11月30日前完成。

2、售后服务期限：项目完成由采购人验收通过后进入售后服务期1年，中标人要在售后服务期限内提供相关咨询、协调和项目审查等技术支持。

（三）★项目进度安排

项目合同签订后2个月内，开展城市生物多样性体验地示范试点选址调研，推荐至少4个示范试点建设潜力较高的区域，开展至少4个生物多样性体验地示范试点的现状调查和建设目标确定；

项目合同签订后5个月内，编制城市生物多样性体验地示范试点实施方案；

项目合同签订后8个月内，开展至少2个生物多样性体验地示范试点落地建设；

项目合同签订后10个月内，编制城市生物多样性体验地示范建设指导手册、试点建设报告；

2026年11月底前，提交项目成果，完成项目结题验收。

（四）★合同转包和分包

本项目不允许转包，不允许分包。

（五）保密要求

由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

（六）★违约责任

1、因中标人原因，中标人未能在约定期限内提交项目成果（含项目服务）且逾期30天或中标人提交的项目成果（含项目服务）不能通过验收的，采购人有权解除合同并要求中标人支付采购合同总价款5%（具体比例由采购人确定，一般在5-20%之间）的违约金。

2、如中标人安排的项目人员不符合要求的，中标人应在3天内按采购人要求更换项目人员，中标人不予更换或超过三次（含三次）更换仍不符合要求的，采购人有权解除合同。

3、如中标人违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权解除合同。

4、如中标人私自将项目分包给其他第三方的，采购人有权解除合同。

5、如中标人私自将项目转包给其他第三方的，采购人有权解除合同并要求中标人支付采购合同总价款5%（具体比例由采购人确定，一般在5-20%之间）的违约金。

6、如因中标人违约致使采购人解除合同，但中标人部分履行的服务或成果符合采购合同要求并经甲方确认接受的，合同价款则按采购人接受部分及应扣除的违约金据实结算。

（七）合同的变更

1、	在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、	在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、	除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

（八）解决争议的方法

1、	合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

2、	如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3、	在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（九）合同语言

合同以及双方来往的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

（十）法律适用

合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

（十一）通知

1、	合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、	通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

（十二）★知识产权

1、	中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、	中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

3、	中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

（十三）合同解除和终止

如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

（十四）税费

中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。

### 六、投标报价

1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

3、除非招标代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

7、★投标人按照招标文件要求，提供《投标分项报价表》，按照每一项服务内分别进行报价，说明其投标报价的组成。