三、项目概况

（一）预算金额: 人民币捌拾捌万元（880,000.00），最高投标限价: 人民币捌拾捌万元（880,000.00）。

（二）项目概况:

为补强大亚湾核事故应急洗消能力，深圳市生态环境局会同大鹏新区管委会统筹核应急、监测预警与公众科普需求，提出兼容式洗消站建设方案，已获批并进入实施阶段。该项目由两单位分项负责，涵盖土建、洗消设备、辐射监测及智能化等多方面建设，整体进入启动规划关键期。为确保技术方案合理可行、推进科学有序，现采购洗消站专业技术支持与统筹衔接管家服务项目，为项目关键环节提供咨询，并提前编制运营方案与应急预案，保障建成后即可投入应急战备使用。

四、项目技术要求

（一）★服务内容

1.洗消站建设全过程的专家支持技术服务

①对大鹏新区管委会负责的项目主体工程及人员洗消、车辆洗消的设计深化与衔接细节提供专家技术咨询服务。对洗消流线布局、分区（污染区、控制区、清洁区）、通道设置、标识系统的优化方案提供技术咨询意见，确保流程顺畅，避免交叉污染。

②对洗消站项目建设全过程提供综合性技术评估与专家咨询支持服务。解决项目建设过程中出现的重大技术难题，如高效去污药剂选择、废水处理达标方案、复杂污染对象处置等，提供技术评估、专家咨询等服务。

③提供其他与本项目有关的专家技术咨询服务。对洗消站项目实施过程中涉及到的项目相关的事项，如部队支援洗消对接场地设计、接口设计、流线设计等提供专家技术咨询服务。

2.深圳市大亚湾核应急中心洗消站去污洗消专项应急预案编制技术支撑服务

（1）风险评估和应急资源技术评估。针对深圳市大亚湾核应急中心洗消站建成以后的战时去污洗消任务，综合识别和评估可能遇到的风险点，并开展洗消站自身配备和可调用应急资源的技术评估。

（2）应急组织体系建设技术支持。为了确保与《深圳市核电站核事故场外应急预案》以及省级去污洗消相关专项应急预案做好衔接，对科学搭建大亚湾核应急中心洗消站应急组织体系，有针对性地增强洗消应急能力建设，开展科学合理的能力支撑体系技术分析。

（3）去污洗消平急转换应急流程技术支持任务。根据平时使用场景和战时应急任务，按照“应急优先”原则，科学规范平时使用要求，进行平急转换应急流程的技术路径与要求分析。

（4）应急响应流程和措施技术分析。根据应急职责和任务，就科学规范构建应急响应流程和明确应急处置措施，进行操作流程设计方案的技术分析。

（5）编制应急预案技术支持报告。为了规范编制应急预案文本和响应流程图、应急资源分布图，开展技术分析，形成《深圳市大亚湾核应急中心洗消站去污洗消专项应急预案编制技术分析报告》。

（6）开展专家技术咨询服务。在编制应急预案技术支持报告的过程中，充分征求行业领域内应急专家的意见建议，并在编制技术分析报告过程中开展相应的专家咨询。

3.深圳市大亚湾核应急中心洗消站运营维护方案技术支撑服务

为洗消站的日常运营维护工作提供技术支撑服务，协助编制运营维护方案，主要内容包括：典型文体设施和应急设施调研、运营管理体系、设备设施维护管理、物资储备管理、安全管理、作业流程管理和专家咨询评估等，形成《深圳市大亚湾核应急中心洗消站运营维护方案编制技术分析报告》。

4.深圳市大亚湾核应急中心洗消站演练方案编制技术支持

根据洗消站的去污洗消功能要求，有针对性编制洗消站去污洗消专项应急演练规范，主要内容包括：应急演练任务和需求分析、应急演练准备规范、应急演练实施规范、应急演练总结评估规范和专家咨询评估等，形成《深圳市大亚湾核应急中心洗消站演练方案编制技术分析报告》。

5.完成以上服务内容，编制洗消站专业技术支持与统筹衔接管家服务项目总结报告。

（二）服务方式

1、采用会议评审、函审、线上会议等形式，对技术方案、预案文本等提供书面审查意见。

2、组织专家赴现场调研，与采购人及相关单位座谈，了解实际情况与需求。

3、针对重大技术难题、预案衔接、体系设计等，组织专家开展专题研讨。

4、根据采购人要求及专家意见，编制、修改和完善各类方案、预案、规范等文本。

5、建立定期沟通机制，汇报服务进展，接收采购人反馈，及时调整服务内容。

（三）实施要求

1、合同签订后6个月内，完成《深圳市大亚湾核应急中心洗消站去污洗消专项应急预案编制技术分析报告》；

2、合同签订后10个月内，完成《深圳市大亚湾核应急中心洗消站运营维护方案编制技术分析报告》；

3、合同签订后15个月内，完成《深圳市大亚湾核应急中心洗消站演练方案编制技术分析报告》；

4、服务期结束后7个工作日内，提交洗消站专业技术支持与统筹衔接管家服务项目总结报告。

（四）★提交成果

1、《深圳市大亚湾核应急中心洗消站去污洗消专项应急预案编制技术分析报告》；

2、《深圳市大亚湾核应急中心洗消站运营维护方案编制技术分析报告》；

3、《深圳市大亚湾核应急中心洗消站演练方案编制技术分析报告》；

4、洗消站专业技术支持与统筹衔接管家服务项目总结报告。

（五）人员要求

本项目人员要求13名或以上。项目负责人1名，须具有核与辐射类中级或以上职称。团队成员须核与辐射类或环境类本科或以上学历。

（六）项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等要求

自备（自有或租赁均可）数据传输、储存、应用等工作配套的设备及外出工作保障所需车辆以保证项目顺利实施。

（七）验收要求

1、中期验收：提交《深圳市大亚湾核应急中心洗消站去污洗消专项应急预案编制技术分析报告》以及《深圳市大亚湾核应急中心洗消站运营维护方案编制技术分析报告》，由采购人组织3名或以上专家对成果进行验收；

2、结题验收：完成服务内容，提交所有服务成果，由采购人组织3名或以上专家对服务成果进行验收。

五、项目商务要求

（一）支付要求

1、	签订合同后，采购人在收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的 41.5 %。

2、	通过中期验收后，采购人在收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的38.5%

3、	通过采购人验收且采购人在收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的20 %。

4、	每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

（二）★合同服务期限

1、项目服务期限：本项目服务期自签订之日起至2027年12月31日止。

2、售后服务期限：项目完成由采购人验收通过后进入售后服务期1年，中标人要在售后服务期限内提供相关咨询、协调和项目审查等技术支持。

（三）★合同转包和分包

本项目不允许转包，不允许分包。

（四）保密要求

由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

（五）★违约责任

1、因中标人原因，中标人未能在约定期限内提交项目成果（含项目服务）且逾期7天或中标人提交的项目成果（含项目服务）不能通过验收的，采购人有权解除合同并要求中标人支付采购合同总价款15%的违约金。

2、如中标人安排的项目人员不符合要求的，中标人应在3天内按采购人要求更换项目人员，中标人不予更换或超过三次（含三次）更换仍不符合要求的，采购人有权要求中标人支付采购合同总价款15%的违约金。

3、如中标人违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权要求中标人支付采购合同总价款15%的违约金。

4、如中标人私自将项目分包给其他第三方的，采购人有权要求中标人支付采购合同总价款15%的违约金。

5、如中标人私自将项目转包给其他第三方的，采购人有权解除合同并要求中标人支付采购合同总价款15%的违约金。

6、如因中标人违约致使采购人解除合同，但中标人部分履行的服务或成果符合采购合同要求并经甲方确认接受的，合同价款则按采购人接受部分及应扣除的违约金据实结算。

（六）合同的变更

1、	在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、	在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、	除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

（七）解决争议的方法

1、	合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

2、	如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3、	在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（八）合同语言

合同以及双方来往的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

（九）法律适用

合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

（十）通知

1、	合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、	通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

（十一）★知识产权

1、	中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、	中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

3、	中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

（十二）合同解除和终止

如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

（十三）税费

中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。

六、投标报价

1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

3、除非招标代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

7、★投标人按照招标文件要求，提供《投标分项报价表》，按照每一项服务内分别进行报价，说明其投标报价的组成。